# Melhoria da análise do Instagram no ATOL Studio

Diagnóstico do sistema e proposta para relatórios de visualizações alcance e insights

Documento de produto e engenharia
Estado observado em 15 de setembro de 2026

Conclusão principal  O sistema já possui uma base segura para importar dados em modo somente leitura, manter histórico, registrar contexto e submeter hipóteses à revisão humana. A melhoria prioritária é corrigir o significado estatístico do relatório antes de ampliar a IA. Hoje, o mesmo conteúdo pode aparecer em vários instantâneos e ser somado mais de uma vez, enquanto visualizações e alcance ainda não são coletados pelo endpoint de insights.

A proposta deste documento organiza a evolução em três camadas: integridade e cobertura dos dados, relatório semanal orientado a decisões e insights com evidências reproduzíveis. Essa sequência preserva os controles existentes e evita que uma apresentação mais sofisticada amplifique números incorretos.

Uso recomendado  equipe de produto marketing e engenharia

# Resumo executivo

A entrega de valor não virá apenas de adicionar cartões de visualizações e alcance. O relatório precisa responder se a distribuição cresceu, se o conteúdo converteu atenção em interação, quais formatos superaram uma referência comparável e qual teste editorial deve ser executado na semana seguinte.

| Prioridade | Achado | Efeito no relatório | Decisão recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Instantâneos repetidos podem ser tratados como publicações diferentes | Totais e ranking podem ficar inflados após várias coletas | Deduplicar por mídia e calcular o valor vigente ou a variação entre dois limites de tempo |
| P0 | A janela semanal usa a data de coleta | Conteúdo antigo entra no relatório só porque foi recapturado | Separar coorte por data de publicação de janela de observação das métricas |
| P0 | O importador coleta apenas curtidas e comentários do objeto de mídia | Não há análise real de visualizações alcance salvamentos compartilhamentos ou tempo de exibição | Consultar o endpoint de insights com plano de métricas por tipo de mídia |
| P1 | O insight de IA recebe os mesmos instantâneos não deduplicados | A hipótese pode interpretar repetição de coleta como volume de publicações | Gerar primeiro um pacote analítico determinístico e enviar apenas evidências consolidadas |
| P1 | O relatório não compara períodos nem controla maturidade do conteúdo | Posts antigos tendem a vencer por acumular mais interações | Usar comparação com período anterior e janelas D1 D3 D7 e D30 |
| P2 | Exportação depende da impressão da página | Não há versão auditável do relatório nem rastreio da ação recomendada | Persistir cada relatório e oferecer exportação com período cobertura e versão dos dados |

## Pontos fortes que devem ser preservados

Segurança  tokens permanecem no servidor e a integração de marketing é somente leitura.

Governança  RLS por workspace, auditoria de mutações e histórico de importações já existem.

Contexto  notas de campanha produto mercado e imprensa permitem interpretar movimentos sem afirmar causalidade.

Revisão humana  hipóteses ficam pendentes até uma decisão administrativa.

Controle de custo  execuções de IA usam orçamento por workspace e ledger de reserva consumo e estorno.

## Resultado esperado

Ao final da evolução, a equipe deve conseguir abrir o relatório e identificar em poucos minutos o que mudou, quão confiável é a leitura, quais conteúdos explicam a mudança, quais perguntas surgiram nos comentários e qual experimento será medido na semana seguinte.

# Diagnóstico do sistema atual

O fluxo atual é coerente com um primeiro produto de leitura, mas ainda não forma uma camada analítica. A coleta lista mídias e grava valores cumulativos de curtidas e comentários em um JSON. As telas somam as linhas retornadas sem consolidar uma única observação por conteúdo.

| Etapa | Implementação observada | Limite atual |
| --- | --- | --- |
| Autorização | Escopos básico comentários e insights no OAuth | A ativação depende de token reconectado com as permissões realmente concedidas |
| Lista de mídias | Consulta ao endpoint de mídia com paginação de até dez páginas | A próxima execução reinicia do começo e não retoma o cursor salvo |
| Métricas | Campos like count e comments count gravados com metadados de mídia | Não chama o endpoint de insights por mídia nem coleta dados da conta |
| Tela de métricas | Carrega os cinquenta instantâneos mais recentes | Pode mostrar a mesma mídia várias vezes e chamar linhas de publicações |
| Relatório semanal | Seleciona linhas coletadas nos últimos sete dias e soma curtidas e comentários | Mistura data de coleta data de publicação e valores cumulativos |
| Insight de IA | Envia instantâneos notas e distribuição de comentários ao modelo | Conta instantâneos como publicações e delega confiança ao texto gerado |

## Risco central de dupla contagem

A chave do snapshot inclui a data e hora da coleta. Portanto, duas importações do mesmo post criam duas linhas válidas. Quando o relatório soma likes e comentários de todas as linhas coletadas na semana, ele soma valores cumulativos repetidos. Esse comportamento não exige erro no banco; é uma consequência direta do modelo e da consulta atuais.

Exemplo de validação  se um post tiver 100 curtidas na primeira coleta e 120 na segunda, o relatório atual pode exibir 220. Para descrever o estado final, o valor correto é 120. Para descrever crescimento entre coletas, a variação correta é 20.

## Risco de período incorreto

O filtro semanal usa coletado em. Assim, um post publicado há meses pode entrar no relatório se for importado nesta semana. A correlação de notas também compara a data do evento com a data de coleta do melhor snapshot, e não com a data de publicação ou com a janela real em que a métrica mudou.

## Lacunas de valor no relatório

Não há comparação com os sete dias anteriores nem com uma referência de quatro semanas.

Não há separação entre distribuição alcance repetição de exposição e reação do público.

Não há normalização por alcance ou idade do post para comparar conteúdos de tamanhos e maturidades diferentes.

Não há indicador de cobertura atraso ou ausência de uma métrica; valores ausentes podem parecer zero.

Não há vínculo entre insight aprovado ação executada e resultado observado depois.

# Modelo de medição recomendado

A análise deve separar volume de exposição audiência única resposta do público e efeito de negócio. Visualizações e alcance são complementares: visualizações medem ocorrências de exibição ou reprodução e podem se repetir; alcance representa contas únicas no escopo disponibilizado pela API.

| Métrica | Pergunta respondida | Uso recomendado | Regra de qualidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Visualizações | Quanto o conteúdo foi exibido ou reproduzido | Indicador principal de distribuição e consumo | Nunca interpretar como pessoas únicas |
| Alcance | Quantas contas únicas receberam o conteúdo | Base para taxas de interação e expansão de audiência | Não somar alcances de posts para representar alcance único da conta |
| Frequência | Quantas visualizações ocorreram por conta alcançada | Distinguir expansão de repetição | Calcular somente quando alcance for maior que zero |
| Interações | Quantas ações ocorreram após a exposição | Somar curtidas comentários salvamentos e compartilhamentos quando disponíveis | Informar composição e métricas ausentes |
| Salvamentos | O conteúdo teve valor de consulta futura | Sinal de utilidade e profundidade | Comparar por alcance e por pilar |
| Compartilhamentos | O conteúdo foi distribuído pelo público | Sinal de recomendação e propagação | Analisar junto de alcance e formato |
| Tempo médio de exibição | O Reel reteve atenção | Avaliar criativo e ritmo de vídeo | Usar apenas nos formatos e versões de API que retornarem o campo |
| Ações de perfil e seguidores | A exposição gerou aproximação com a marca | Avaliar efeito no nível da conta | Evitar atribuir toda variação a um post específico |

## Fórmulas de leitura

Frequência  visualizações / alcance  mede repetição média de exposição dentro do escopo da métrica

Taxa de interação por alcance  interações / alcance  compara resposta entre conteúdos com audiências diferentes

Taxa de salvamento  salvamentos / alcance  indica utilidade percebida

Taxa de compartilhamento  compartilhamentos / alcance  indica propagação pelo público

Velocidade de visualização  variação de visualizações / horas  compara tração em janelas equivalentes

## Regras que evitam leituras enganosas

Ausente não é zero  guardar disponibilidade por métrica e mostrar não disponível quando a API não retornar o campo.

Conta não é soma de posts  usar insights da conta para alcance e visualizações únicos do período; métricas por mídia servem para diagnóstico de conteúdo.

Idade deve ser comparável  avaliar posts em marcos D1 D3 D7 e D30 ou controlar a idade no ranking.

Mediana antes da média  usar mediana e intervalo para reduzir o efeito de um único conteúdo viral.

Orgânico e pago precisam de rótulo  quando a API não separar a origem, declarar a limitação no relatório.

# Arquitetura de dados proposta

A evolução pode preservar a tabela atual durante a transição, mas deve separar identidade da mídia de observações de métricas. Colunas tipadas facilitam consultas e testes; o payload bruto preserva auditabilidade e permite reprocessamento após mudanças de regra.

| Componente | Responsabilidade | Campos essenciais |
| --- | --- | --- |
| Mídia do Instagram | Uma linha por conteúdo | workspace mídia tipo produto legenda permalink publicado em |
| Snapshot por mídia | Uma observação por conteúdo e coleta | visualizações alcance likes comentários salvamentos compartilhamentos tempo de exibição coletado em |
| Métrica diária da conta | Série temporal do perfil | data visualizações alcance interações ações de perfil seguidores e disponibilidade |
| Execução de importação | Rastreabilidade operacional | versão da API escopos cursor cobertura erros por métrica início e fim |
| Relatório persistido | Versão auditável da análise | período fuso versão do cálculo cobertura indicadores evidências e gerado em |
| Insight revisável | Hipótese e ciclo de decisão | achado evidências limitações ação métrica alvo prazo confiança decisão e resultado |

## Fluxo de coleta

Listar mídias novas e atualizadas com busca incremental e janela de segurança para atrasos da API.

Escolher o conjunto de métricas compatível com o tipo de mídia e a versão da Graph API.

Consultar insights por mídia e insights diários da conta com tratamento de métricas não suportadas.

Normalizar valores sem converter ausência em zero e guardar a resposta bruta para auditoria.

Validar duplicidade monotonicidade quando aplicável fuso horário e cobertura antes de publicar o snapshot.

Atualizar visões derivadas de último valor deltas e coortes usadas pelo relatório e pelo pacote de evidências da IA.

## Política de atualização

| Janela do conteúdo | Frequência sugerida | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Primeiras 24 horas | A cada 3 a 6 horas | Capturar velocidade inicial sem sobrecarregar a API |
| Dias 2 a 7 | Uma vez por dia | Comparar D3 e D7 entre conteúdos |
| Dias 8 a 30 | Duas vezes por semana | Capturar cauda de distribuição |
| Após 30 dias | Sob demanda ou semanal | Preservar histórico com custo controlado |
| Conta | Uma vez por dia | Formar série de alcance visualizações ações e seguidores |

O cursor salvo deve ser realmente retomado. Também é necessário impedir duas importações concorrentes do mesmo workspace e distinguir coleta parcial de coleta concluída. O relatório só deve usar uma execução parcial se a cobertura e a limitação estiverem visíveis.

# Relatório semanal orientado a decisões

A página inicial deve começar pela decisão, não pela lista de posts. Cada bloco precisa responder uma pergunta e indicar a base de comparação. A ordem abaixo atende uma leitura executiva e permite aprofundamento sem perder a rastreabilidade.

| Bloco | Pergunta | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Qualidade dos dados | Posso confiar neste período | Última coleta cobertura falhas métricas indisponíveis e versão da API |
| Resumo do período | O que mudou | Visualizações alcance frequência interações taxa por alcance e saldo de seguidores |
| Comparação | A mudança é relevante | Valor atual valor anterior diferença absoluta diferença percentual e mediana de quatro semanas |
| Conteúdos que explicam | Quais posts puxaram o resultado | Top e oportunidades por objetivo com idade e alcance normalizados |
| Padrões editoriais | Quais formatos e temas merecem teste | Mediana por formato pilar objetivo CTA e janela de maturidade |
| Voz do público | Quais necessidades aparecem | Distribuição e variação de dúvidas elogios reclamações intenção de compra e suporte |
| Contexto | Que eventos coincidiram com a mudança | Notas próximas no tempo com linguagem de associação e limitação |
| Próxima ação | O que fazer e medir | Uma ação com dono hipótese métrica alvo prazo e critério de sucesso |

## Indicadores do topo

| Indicador | Comparação | Leitura |
| --- | --- | --- |
| Visualizações da conta | Sete dias anteriores e mediana de quatro semanas | Volume total de consumo |
| Alcance da conta | Sete dias anteriores | Expansão de audiência única |
| Frequência | Sete dias anteriores | Repetição de exposição |
| Interações por alcance | Sete dias anteriores e por formato | Capacidade de converter exposição em ação |
| Compartilhamentos por alcance | Por formato e pilar | Propagação |
| Salvamentos por alcance | Por pilar | Utilidade |
| Saldo de seguidores | Sete dias anteriores | Aproximação com a conta |

## Funil de leitura

| Distribuição | Audiência | Resposta | Aproximação | Retenção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visualizações | Alcance | Interações | Ações de perfil | Seguidores |

Esse funil é diagnóstico e não deve ser apresentado como atribuição causal. Um aumento de seguidores pode coincidir com conteúdos campanhas mídia paga ou eventos externos. O relatório deve mostrar a proximidade temporal e manter a limitação explícita.

## Ranking de conteúdo

Separar conteúdos publicados no período de conteúdos antigos que ainda receberam distribuição.

Exibir idade do post e comparar valores D7 sempre que possível.

Escolher a métrica principal conforme o objetivo do briefing como alcance compartilhamentos salvamentos ou ação de perfil.

Mostrar valor absoluto e taxa normalizada para evitar que apenas o maior alcance domine o ranking.

Exibir a mediana do grupo e o tamanho da amostra ao comparar formato ou pilar.

# Insights com evidências verificáveis

A IA deve redigir e organizar a leitura, mas os cálculos e a seleção das evidências precisam ser determinísticos. O modelo não deve receber linhas brutas repetidas nem decidir sozinho o nível de confiança.

| Camada | Responsabilidade | Saída |
| --- | --- | --- |
| Cálculo | Deduplicar snapshots calcular deltas taxas coortes e comparações | Indicadores reproduzíveis |
| Detecção de sinais | Aplicar limiares identificar desvios e selecionar exemplos | Conjunto pequeno de sinais candidatos |
| Pacote de evidências | Reunir números links amostra cobertura contexto e comentários agregados | JSON versionado sem dados desnecessários |
| IA | Explicar a evidência formular hipótese e sugerir um teste | Texto estruturado com limitações |
| Revisão humana | Aprovar descartar editar e atribuir uma ação | Decisão auditada |
| Aprendizado | Registrar se a ação foi executada e o resultado posterior | Histórico de hipóteses úteis e descartadas |

## Contrato do insight

| Campo | Conteúdo obrigatório |
| --- | --- |
| Achado | Uma frase factual sobre o que mudou e em qual comparação |
| Evidências | Valores atuais referência diferença amostra cobertura e links dos conteúdos relevantes |
| Interpretação | Hipótese plausível apresentada como associação e não como causa |
| Limitações | Dados ausentes mídia paga amostra pequena atraso de coleta ou evento concorrente |
| Ação recomendada | Um teste específico que a equipe consegue executar |
| Métrica de decisão | Indicador principal guardrail janela e critério de sucesso |
| Confiança | Pontuação calculada a partir de qualidade consistência e amostra |
| Decisão | Pendente aprovada descartada ou concluída com autor e data |

## Regras de confiança

| Nível | Critério inicial proposto | Uso |
| --- | --- | --- |
| Baixa | Cobertura incompleta menos de três conteúdos comparáveis ou ausência de referência | Descrever o sinal e pedir mais dados sem recomendar escala |
| Média | Cobertura mínima de noventa por cento pelo menos quatro conteúdos comparáveis e sinal consistente em mais de um item | Propor teste controlado |
| Alta | Quatro ou mais períodos comparáveis amostra suficiente consistência por mediana e nenhuma lacuna relevante | Recomendar repetição ou incorporação ao processo ainda com revisão humana |

Os limites devem ser calibrados depois das primeiras semanas de dados reais. Até isso ocorrer, confiança alta deve ser rara. Um único post com desempenho extremo não deve produzir confiança alta por si só.

## Proteções para o uso de IA

Não enviar URLs temporárias de mídia children ou payloads que não contribuam para a análise.

Enviar números já calculados com nomes de métricas período fuso e unidade explícitos.

Validar o JSON de saída por esquema e rejeitar evidência que não exista no pacote fornecido.

Limitar a uma hipótese principal e no máximo duas observações secundárias por período.

Registrar a versão do cálculo do prompt do modelo e do pacote de evidências.

# Plano de implementação priorizado

A ordem proposta reduz risco e entrega valor progressivo. As estimativas abaixo são faixas relativas para planejamento e dependem da validação das permissões e métricas retornadas pela conta real.

| Fase | Prioridade | Entrega | Critério de pronto | Esforço indicativo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | P0 | Correção dos cálculos atuais | Uma mídia aparece uma vez por visão analítica relatórios usam período correto e há testes de regressão | 2 a 4 dias |
| 1 | P0 | Coleta de visualizações alcance e interações | Insights por mídia e conta salvos com disponibilidade versão da API cobertura e reprocessamento | 5 a 8 dias |
| 2 | P1 | Novo relatório semanal | Comparação temporal KPIs ranking normalizado qualidade de dados e contexto visíveis | 4 a 6 dias |
| 3 | P1 | Motor de insights confiável | Pacote determinístico contrato de saída regras de confiança aprovação e rastreio da ação | 4 a 6 dias |
| 4 | P2 | Automação e distribuição | Coleta agendada relatório persistido exportação e alerta somente em mudança relevante ou falha | 3 a 5 dias |

## Fase zero correção imediata

Criar uma consulta ou RPC que retorne o último snapshot por mídia dentro do limite temporal solicitado.

Alterar a tela de métricas para contar mídias únicas e mostrar a data da última observação.

Alterar o relatório para formar a coorte por publicado em e usar o último valor válido por mídia.

Alterar o gerador de insight para deduplicar por mídia e excluir mídia URL thumbnail e children do pacote de IA.

Adicionar testes para dupla importação mesmo post antigo recapturado e métrica ausente.

## Fase um coleta de insights

Versionar explicitamente a Graph API usada nas chamadas.

Implementar uma matriz de métricas por tipo de mídia com fallback por campo não suportado.

Coletar série diária da conta e snapshots por mídia sem misturar os dois níveis.

Retomar cursor de paginação e limitar reprocessamento com janela incremental.

Registrar falha por métrica sem descartar toda a coleta quando um campo não estiver disponível.

# Critérios de aceite

| Área | Critério verificável |
| --- | --- |
| Contagem | O mesmo ig media id nunca é contado duas vezes no mesmo agregado |
| Período | Conteúdo do período usa publicado em no fuso America Sao Paulo e observações respeitam o limite final |
| Delta | A variação usa dois snapshots válidos e nunca soma valores cumulativos |
| Disponibilidade | Métrica ausente aparece como não disponível e não como zero |
| Alcance da conta | O relatório usa a métrica de conta em vez de somar alcance de posts |
| Comparação | Todo KPI mostra base anterior diferença e tamanho da amostra quando aplicável |
| Ranking | Conteúdos são comparados pela métrica do objetivo e por idade equivalente |
| Qualidade | O relatório mostra horário da coleta cobertura falhas e versão da API |
| Insight | Cada evidência numérica é reproduzível a partir do pacote armazenado |
| Confiança | O modelo não consegue elevar a confiança acima do nível calculado pelo sistema |
| Governança | Ação decisão revisão e resultado posterior ficam auditados |
| Exportação | O arquivo exportado contém período fuso versão dos dados e limitações |

## Plano de testes

| Tipo | Cenários mínimos |
| --- | --- |
| Unidade | Deduplicação último valor delta taxa com alcance zero mediana janela D7 e fronteira de período |
| Integração | Resposta de insights por imagem carrossel Reel métrica não suportada token sem permissão limite de API e paginação parcial |
| Banco | Unicidade RLS consultas de último snapshot e reprocessamento idempotente |
| Interface | Sem dados dados parciais métrica indisponível coleta atrasada comparação negativa e amostra pequena |
| IA | Evidência inexistente JSON inválido confiança acima do permitido ausência de limitação e repetição da mesma hipótese |
| Aceite | Relatório recalculado a partir de um conjunto conhecido produz os mesmos números e a mesma versão |

# Riscos e controles

| Risco | Impacto | Controle recomendado |
| --- | --- | --- |
| Mudança ou descontinuação de métricas da Meta | Campo deixa de existir ou muda de significado | Versionar API manter matriz de compatibilidade e testar a conta real antes de ativar |
| Permissão concedida no app mas ausente no token | Chamadas de insights falham | Mostrar escopos efetivos reconectar conta e bloquear relatório avançado até validação |
| Métricas diferentes por formato | Comparações inválidas | Usar conjunto comum por análise e declarar campos específicos de Reel ou Story |
| Stories com janela curta | Perda de histórico | Coleta frequente e retenção local compatível com política e consentimento |
| Orgânico e pago misturados | Resultado editorial pode ser superestimado | Separar quando disponível ou incluir limitação visível |
| Amostra pequena | Percentuais instáveis | Exibir contagem usar mediana e reduzir confiança |
| Atribuição indevida | Evento ou post recebe crédito sem prova | Usar linguagem de coincidência testar hipóteses e registrar fatores concorrentes |
| Custo e ruído de IA | Muitas hipóteses pouco úteis | Executar análise determinística primeiro limitar saídas e medir aprovação utilidade e resultado |

## Decisões recomendadas

1.  Aprovar a Fase zero antes de qualquer redesign visual do relatório.

2.  Validar na conta conectada quais métricas de views reach saved shares total interactions e watch time são retornadas por tipo de mídia.

3.  Adotar visualizações alcance e taxa de interação por alcance como núcleo do resumo semanal.

4.  Persistir o pacote analítico e limitar a IA à interpretação de evidências consolidadas.

5.  Medir a qualidade do próprio sistema por cobertura pontualidade taxa de insights aprovados e ações concluídas.

## Indicadores de sucesso do produto

| Indicador | Objetivo inicial |
| --- | --- |
| Cobertura de coleta | Pelo menos noventa e cinco por cento das mídias elegíveis com snapshot válido |
| Pontualidade | Relatório semanal disponível até o horário operacional definido |
| Integridade | Zero dupla contagem nos testes e nas verificações de produção |
| Uso | Relatório aberto e revisado em cada ciclo semanal |
| Qualidade do insight | Aprovação humana acompanhada de justificativa e baixa repetição de hipóteses |
| Execução | Ações recomendadas com dono prazo e resultado registrado |

# Fontes da análise

A análise foi baseada no código e na documentação local do projeto. A lista oficial de métricas deve ser confirmada na versão da Graph API escolhida e na resposta real da conta conectada, pois a disponibilidade varia por endpoint formato conta permissão e versão.

## Arquivos do sistema

supabase/functions/marketing-importar-metricas-instagram/index.ts  campos coletados paginação snapshots e registro da execução

app/src/features/marketing/MetricasInstagram.tsx  agregação e apresentação dos instantâneos

app/src/features/marketing/RelatorioSemanal.tsx  filtro temporal soma ranking e notas de contexto

supabase/functions/marketing-gerar-insight/index.ts  montagem do pacote de dados prompt confiança e persistência

app/src/features/marketing/Insights.tsx  revisão aprovação e descarte das hipóteses

supabase/migrations/0018_marketing_instagram_readonly.sql  modelo de conexão e snapshots de métricas

supabase/migrations/0022_marketing_instagram_import_run.sql  rastreabilidade das importações

supabase/migrations/0025_marketing_insight.sql  contrato e governança dos insights

docs/agente-analista-instagram-atol.md  objetivo analítico fontes contexto e proteções

docs/HANDOFF-CLAUDE-CODE-ATOL.md  estado da integração e permissões de insights

## Referências externas

Instagram Platform Insights da Meta  endpoints requisitos e limitações dos insights de conta e mídia

Meta Python Business SDK InsightsResult  enumeração oficial de métricas como views reach saved shares total interactions e tempo de exibição

Meta Business SDK  referência oficial para uso versionamento paginação e campos das APIs da Meta

## Próximo passo imediato

Transformar a Fase zero em uma especificação de implementação com consultas de deduplicação funções de cálculo testes e critérios de aceite. Em paralelo, executar uma chamada controlada de insights na conta real para fechar a matriz de métricas por formato antes de definir a migração definitiva do banco.